# تحديث المشروع لمنة: وصلنا لفين

الأسبوع الأول (13–18 أكتوبر 2026) · من تسنيم · GitHub repo

# 1. الملخص

الأسبوع الأول خلص بالـ dataset متجهز، وأول نسخة من الـ detector بتاع Python شغّالة وبتطلّع تناقضات C↔A حقيقية. أهم 5 حاجات:

- الداتا بتاعتك جاهزة: عندنا 77,084 tool، كل واحدة معاها الوصف والـ annotations والـ schema. تقدري تبدأي D↔A النهارده (القسم 3).

- غيّرنا مصدر الـ dataset: الـ remote servers اللي في الـ census أغلبها مافيهاش كود منشور، فبقينا بنجيب الـ servers من npm/PyPI ومن GitHub مباشرةً (القسم 2).

- TypeScript هي الأغلبية: حوالي 70% من الداتا TS، فدعم TS بقى أساسي، مش extension.

- الـ detector بتاع Python شغّال: بيلاقي الـ tools والـ annotations، ويمشي في الكود لحد الـ sinks، ويطلّع التناقض بالمسار بتاعه في الكود (القسم 4).

- محتاجين قرارات مع بعض: 6 حالات غامضة لازم نتفق عليها قبل الـ labeling (القسم 6).

# 2. إيه اللي اتغير في الخطة

الفكرة والـ RQs والتجارب والجدول الزمني زي ما هم. اللي اتغير هو منين بنجيب الـ servers.

## المشكلة

- الـ census اللي كنا هنعتمد عليه (flame-stream/mcp-annotation-census) فيه remote servers بس، يعني servers شغّالة على سيرفرات شركات.

- جربنا clone لـ 10 repos منهم، و3 بس كان فيهم كود الـ server. الباقي README أو ملفات إعداد، والكود الحقيقي مقفول. ومن غير كود مفيش C(t).

- شركة واحدة (pipeworx-io) عندها 1,248 server متولّدين من نفس الـ template. هنحللهم كـ case study لوحدهم بدل ما يسيطروا على النتايج.

## الحل: 4 مصادر

| المصدر | الحجم | الحالة | ليه |
| --- | --- | --- | --- |
| npm/PyPI packages من الـ registry | 14,861 server في 13,087 repo | خلص | الأساسي: الـ package بيتبني من الـ repo، فالكود موجود |
| GitHub Code Search على الـ annotations | +88 ألف ملف لحد دلوقتي | شغّال | servers مش متسجلة في الـ registry |
| Official reference servers | 7 servers | خلص | pilot و calibration و control group |
| قايمة Hasan et al. (TOSEM) | 1,899 server | مش منشورة | ممكن نطلبها من المؤلفين لـ RQ3 |

ملحوظة: الـ registry نفسه كبر من 18,688 server في يوليو لـ 45,296 في أكتوبر. ده رقم ينفع في الـ Introduction.

# 3. الداتا الجاهزة ليكي

الملف: data/raw/census_v2/tools_full.jsonl.gz في الـ repo (27MB). فكّيه بـ gunzip. كل سطر = tool واحدة.

ده re-run للـ census عدّلته عشان يسجّل الوصف، على 3,718 server ردّوا علينا يوم 12 أكتوبر:

| الحقل | فيه إيه | بيتستخدم في |
| --- | --- | --- |
| description | وصف الـ tool زي ما الـ LLM بيشوفه | D(t) |
| annotations | الـ 4 hints، كل واحد true أو false أو omitted | A(t) |
| raw_annotations | الـ annotations زي ما رجعت من الـ server بالظبط | مراجعة |
| input_schema | الـ JSON schema بتاع المدخلات | ablation: الوصف + الـ schema |
| server_name و tool_name | تعريف الـ tool | الربط بالكود بعدين |

الأرقام: 77,084 tool، منهم 77,047 معاهم وصف (99.95%)، و53,832 فيهم annotation واحدة على الأقل مكتوبة صراحةً.

## خلي بالك من الـ omitted

قيمة omitted معناها إن الـ annotation مش مكتوبة، فالـ default بيتطبق: readOnlyHint=false وdestructiveHint=true وopenWorldHint=true. الخطة بتقول نفصل دايماً بين explicit وdefault، والـ ablation الأخير عندك بيقيس الفرق ده.

وبعدين، للـ servers اللي جاية من npm/PyPI، الـ parser هيطلّع الوصف من الكود نفسه (من @mcp.tool وregisterTool). هبعتهولك في ملف منفصل لما يجهز.

# 4. الـ detector وصل لفين

| الجزء | بيعمل إيه | الحالة |
| --- | --- | --- |
| annotations.py | بيلاقي الـ tools في كود Python بـ 4 أشكال (FastMCP، add_tool، low-level Tool، dict) ويقرا كل hint | شغّال، 14 test |
| effects.py | بيمشي من الـ handler لحد عمق 3 دوال، يجمع الـ sinks، ويقارن بالـ annotations | شغّال، 7 tests |
| sinks/python.yaml | كتالوج الـ sinks: read/write/delete/execute/network + GitPython | نسخة أولى |
| TypeScript | نفس الكلام لـ TS | الخطوة الجاية |

## قواعد التحقق (زي الخطة)

- readOnlyHint=true ⇐ مفيش write ولا delete ولا execute

- destructiveHint=false ⇐ مفيش delete

- openWorldHint=false ⇐ مفيش network

الـ annotations المكتوبة صراحةً بس هي اللي ممكن تتناقض. الـ default عمره ما بيتناقض مع الكود.

إضافة: الـ HTTP requests بنحسبها حسب نوعها: GET = read، وPOST/PUT/PATCH = write، وDELETE = delete. ده عشان كتير من الـ servers بتكلّم APIs ومش بتلمس ملفات خالص.

# 5. أول نتايج C↔A

جربنا الـ detector على 14 repo حقيقي من الـ code search وعلى الـ git server الرسمي. لقى الـ handler لكل tool تقريباً، وبياخد من 0.1 لـ 11 ثانية للـ repo.

| Repo | Tool | الـ annotation | الكود بيعمل | الحكم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kalshi-ai-trading-bot | settle | readOnly=true | بيضيف سطور لملف | تناقض حقيقي |
| git (الرسمي) | git_commit | destructive=false | بيمسح MERGE_HEAD | محتاج قرار |
| NTL-GPT-Clone | clip_raster و6 تانيين | destructive=false | بيمسح ملفات output فشلت | محتاج قرار |
| ciscolive-potpourri | generate_password | readOnly=true | بيشغّل برنامج خارجي | محتاج قرار |
| course-companion | 7 tools | openWorld=false | قراية dict مش HTTP | false positive، اتصلح |

# 6. قرارات محتاجين ناخدها مع بعض

الحالات دي هتأثر على الـ labeling والـ κ، فلازم نتفق عليها في جولة الـ calibration (30 tool). التفاصيل في labeling/open_questions.md.

- مسح حالة داخلية: لو الـ tool بتمسح ملف داخلي بتاعها (زي MERGE_HEAD)، ده destructive؟

- تنضيف output فاشل: لو بتمسح ملف هي لسه عاملاه، ده destructive؟

- تشغيل برنامج مالوش أثر: subprocess بيطلّع password بس، ده بيكسر readOnly؟ (الخطة بتقول execute = آه)

- POST للقراية: APIs بتستخدم POST للبحث أو للـ token من غير ما تغيّر حاجة. نعتبرها consistent؟

- ملفات log: لو readOnly وبتكتب في journal، ده تناقض؟ (شكله آه)

- git checkout: ممكن يمسح تعديلات محلية. نحسبه delete ولا write؟

وقرار أخير محتاجك فيه: موافقة على تغيير مصدر الـ dataset؟ وإن الـ D(t) للـ servers الجديدة يتطلّع من الكود بدل tools/list؟

# 7. الخطوات الجاية

| مين | إيه | إمتى |
| --- | --- | --- |
| تسنيم | الـ parser والـ analyzer بتوع TypeScript | الأسبوع ده |
| تسنيم | دمج المصادر الأربعة، وscan_repos.py يتأكد إن فيه annotations | لما الـ code search يخلص |
| منة | تصميم prompt استخراج D(t) وتجربته على tools_full.jsonl | دلوقتي |
| منة | D↔A على الـ 54 ألف tool اللي فيهم annotations | الأسبوع 2 |
| الاتنين | Pilot على 20 tool + calibration على الـ 6 حالات | آخر الأسبوع 1 |

## الروابط

- الـ repo: https://github.com/TasneemAbdelaziz/mcp-tri-consistency

- الداتا: data/raw/census_v2/tools_full.jsonl.gz

- الحالات الغامضة: labeling/open_questions.md

- الـ detector: detector/python/ والكتالوج detector/sinks/python.yaml